Agente Visual com HandPose
Visão: Criar um agente lógico e visual que percebe gestos humanos através da câmera, interpreta esses gestos (via ml5.handpose) e reage artisticamente no canvas do p5.js, com retroalimentação simples de aprendizado.
Ambiente: navegador (HTML + JS + p5.js + ml5.js).
Execução: VS Code + Live Server.

Estrutura lógica do agente

| Elemento | Implementação |
| --- | --- |
| Sensores (S) | Webcam + modelo Handpose (detecção dos 21 pontos da mão) |
| Atuadores (A) | Desenho e transformação de elementos no canvas p5.js |
| Ambiente (E) | Mundo lógico 2D representado no canvas |
| Desempenho (P) | Avaliar coerência entre gestos e respostas visuais |

Etapas de implementação

Cada etapa será um commit atomicamente significativo, estilo Conventional Commit, os commits deverão ser em inglês.

| Etapa | Objetivo | Commit Sugerido (em inglês) | Arquivos Envolvidos |
| --- | --- | --- | --- |
| 00. Planejamento | Definir escopo, requisitos, ferramentas e arquitetura do projeto. | docs: inicializar documentação do projeto | README.md, docs/planejamento.md |
| 01. Setup | Criar estrutura de pastas, arquivos iniciais e configurações básicas. | chore: setup estrutura inicial | index.html, src/main.js, package.json |
| 02. Bibliotecas | Adicionar e configurar p5.js e ml5.js via CDN ou npm. | chore: adicionar libs p5.js e ml5.js | index.html, package.json |
| 03. Canvas e Webcam | Implementar captura de vídeo da webcam e renderização do canvas. | feat: implementar canvas e captura de vídeo | src/main.js, index.html |
| 04. Integração Handpose | Conectar modelo Handpose do ml5.js e detectar pontos da mão. | feat: integrar modelo Handpose | src/handpose.js, src/main.js |
| 05. Visualização dos Keypoints | Desenhar keypoints e conexões da mão detectada. | feat: exibir keypoints e conexões | src/handpose.js |
| 06. Representação Visual Reativa | Fazer agente reagir graficamente (luzes, formas, movimentos) aos gestos detectados. | feat: lógica visual reativa baseada em gestos | src/visualAgent.js, src/main.js |
| 07. Detecção de Gestos Simples | Implementar identificação de gestos básicos (ex: mão aberta, fechada, pinça). | feat: detectar gestos simples | src/gesture.js, src/handpose.js |
| 08. Feedback Lógico | Calcular métricas como distância entre dedos, movimento médio e estabilidade. | feat: calcular métricas de feedback | src/feedback.js |
| 09. Sistema de Avaliação | Implementar lógica para avaliar precisão e responsividade das interações. | feat: sistema de avaliação de ações | src/evaluation.js |
| 10. Retroalimentação Adaptativa | Permitir que agente ajuste cor, forma ou velocidade conforme padrões detectados. | feat: comportamento adaptativo | src/visualAgent.js, src/feedback.js |
| 11. Interface de Configuração | Adicionar painel para ajustar parâmetros (sensibilidade, cores, thresholds). | feat: painel de configuração | src/ui/configPanel.js, index.html |
| 12. Logs e Debug | Adicionar sistema de logs para facilitar depuração e análise. | chore: adicionar logs de depuração | src/log.js |
| 13. Modularização dos Scripts | Refatorar código para módulos independentes e reutilizáveis. | refactor: modularizar scripts | src/ (diversos arquivos) |
| 14. Testes Unitários | Implementar testes unitários para funções críticas. | test: adicionar testes unitários | tests/, src/ |
| 15. Testes em Dispositivos | Validar funcionamento em múltiplos navegadores e dispositivos. | test: validar cross-browser e mobile | (sem novos arquivos) |
| 16. Acessibilidade | Garantir navegação acessível e descrição visual para PCDs. | feat: melhorias de acessibilidade | index.html, src/ui/ |
| 17. Internacionalização | Preparar interface para múltiplos idiomas. | feat: internacionalização | src/i18n.js, src/ui/ |
| 18. Animações Avançadas | Adicionar efeitos visuais sofisticados baseados em gestos complexos. | feat: animações avançadas | src/visualAgent.js |
| 19. Persistência de Configurações | Salvar preferências do usuário em localStorage. | feat: persistência de configurações | src/storage.js |
| 20. Documentação Técnica | Escrever documentação detalhada de uso e arquitetura. | docs: documentação técnica | docs/ |
| 21. Polimento Visual | Refinar interface, tipografia, cores e responsividade. | style: polir interface visual | src/ui/, index.html, styles.css |
| 22. Otimização de Performance | Reduzir consumo de CPU/GPU e otimizar renderizações. | perf: otimizar performance | src/ (diversos arquivos) |
| 23. Deploy e Build | Configurar scripts de build e deploy para produção (ex: Vercel, Netlify). | build: configurar deploy | package.json, scripts/build.js |
| 24. Testes Finais | Executar bateria de testes integrados e de aceitação. | test: testes finais | tests/, docs/ |
| 25. Revisão por Pares | Submeter código e documentação para revisão de outro desenvolvedor. | chore: revisão de código | src/, docs/ |
| 26. Entrega Final | Preparar release final, taguear versão e comunicar stakeholders. | release: v1.0.0 entrega final | CHANGELOG.md, README.md |